nr  sprawy: VII Zp 2300 / 5 A/13

Załącznik nr 9 ( wzór umowy )

# UMOWA Nr ......./2013

zawarta w dniu ................... 2013 roku pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734,

reprezentowaną przez:

.............................................

zwaną dalej Zamawiającym,

a

...............................z siedzibą w ............................REGON................., NIP ..........

zwanym dalej Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – dalej oznaczonej Pzp.

reprezentowanym przez :

...........................................................................................................................................
§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania bieżącą konserwację oraz prace naprawcze dachów na budynkach B, C i D siedziby Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152.”

Szczegółowy zakres robót został określony: w przedmiarze robót i w załączniku Nr 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących integralną część umowy.

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1

Termin rozpoczęcia:        –	  do 7 dni od podpisania umowy

Termin zakończenia:       –	 nie później niż do 30 sierpnia 2013 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również okres przeznaczony na usunięcie usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a także wykonanie wszelkich prac porządkowych.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do :

1. udostępnienia Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej. Koszty związane z poborem mediów pokrywać będzie Zamawiający.

2. wskazania miejsca składowania materiałów Wykonawcy, określenia sposobu ich zabezpieczenia oraz wskazania tymczasowego miejsca składowania odpadów.

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

4. przystąpienia do odbioru końcowego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania robót.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do :

- rozpoczęcia robót nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

- protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i terenu przyległego przed ewentualnymi szkodami mogącymi powstać w wyniku wykonywania robót.

- zapewnienia stałego nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie i kierowania robotami wymienionymi w § 1.

- wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

- wykonania zakresu robót podanego w § 1 zgodnie z przepisami prawa tj. ustaw i rozporządzeń, Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- organizacji pracy w godzinach 8.00 – 16.00 w formie zapewniającej prawidłowe wykonanie i ciągłość prowadzonych robót.

- utrzymania porządku w trakcie trwania robót oraz uporządkowania terenu po ich ostatecznym zakończeniu.

- zagospodarowania wytworzonych odpadów i przestrzegania przepisów z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 21).

- dostarczania materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na teren robót, rozwiezieniu ich na poszczególne stanowiska robocze i zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Wszystkie materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) dalej zwanej Prawem budowlanym, w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania wysokiej jakości.

- przedłożenia Zamawiającemu na dwa dni przed dniem odbioru końcowego kompletu dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego, w szczególności: świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności z Polską Normą.

- zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów robót, mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia  robót – do czasu odbioru końcowego.

- uzyskania zgody Zamawiającego w przypadku zawierania umowy z podwykonawcami (art. 647¹ Kodeksu cywilnego). Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

- zgłaszania Zamawiającemu wszelkich uwag co do kompletności i poprawności dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem, iż błędy lub pominięcia w dokumentacji nie rodzą po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń.

- przystąpienia do usunięcia w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Strony uzgodnią ostateczny termin usunięcia wad.

§ 5

- Wykonawca udziela na wykonane roboty, w tym również na użyte materiały, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady strony ustalają na 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ogółem            zł. brutto (słownie:  ), na podstawie wystawionych (dwóch ) faktur. Jedna z faktur będzie wystawiona dla zakresu prac wyszczególnionych w punktach 33 i 34  przedmiaru robót. Druga faktura będzie obejmowała pozostały zakres robót ujęty w przedmiarze.

- Powyższe wynagrodzenie zawiera .............% podatku VAT w kwocie ...................zł.

- Należność uregulowana zostanie na konto wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

- W razie opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktur, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek .

- Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- Jako datę zapłaty faktur rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwotę                         zł

- Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie:

- Strony postanawiają, że w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu całość wniesiona zostanie nie później niż w dniu podpisania umowy.

- Strony postanawiają, że w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu zostanie ono doręczone Zamawiającemu do dnia podpisania umowy.

- W przypadku potrącenia z zabezpieczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1., uzupełnienie kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę nastąpi poprzez potrącenie przez Zamawiającego  brakujących kwot z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone:

  - 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia, określonego w § 2 ust. 2 umowy;

  - 30% zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Strony wykluczają możliwość odstąpienia od umowy w części dotyczącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy udzielonego zgodnie z prawem zamówień publicznych na okres gwarancji i rękojmi.

- Zabezpieczenie umowy w 30% na okres rękojmi i gwarancji zostanie dokonane z zachowaniem jego ciągłości.

§ 8

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy – 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może alternatywnie:

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót;

  - zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody, w tym za szkody wynikłe z opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia lub z zabezpieczenia wykonania umowy.

§ 9

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony dokonują zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp.

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust.1 Pzp.

§ 10

- Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, podlegają orzecznictwu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Pzp, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy i SIWZ.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                                                         WYKONAWCA